附件

支持武夷新区建设加快南平全方位绿色高质量发展重大项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （亿元） | 进度要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施 |  |  |  |  |
| （一）交通 |  |  |  |  |
| 1 | 新建温州经武夷山至吉安铁路 | 265 | 力争“十四五”期间开工建设。 | 南平市铁办 |
| 2 | 武夷新区至沙县高速公路（南平段） | 105 | 力争2021年开工建设。 | 武沙高速公路有限公司 |
| 3 | 江西上饶至福建浦城高速公路福建段 | 38.11 | 力争2022年开工建设。 | 南平市高速公路有限责任公司 |
| 4 | 武夷山机场迁建 | 84.5 | 力争“十四五”期间开工建设。 | 南平市机场办 |
| 5 | 南平市普通公路安防设施提升工程 | 5 | 2021年开工，2022年完成。 | 南平市各县（市、区）人民政府、南平市公路局 |
| （二）城建环保 |  |  |  |  |
| 6 | 南平市生活污水处理设施建设项目 | 21 | 2025年城市建成区生活污水集中收集率提升至70%以上或在2020年基础上增加10个百分点。 | 南平市住建局 |
| 7 | 南平市垃圾处理设施建设项目 | 15 | 2021年启动市级静脉产业园区建设，推动浦城县垃圾焚烧发电厂建设，启动邵武—光泽垃圾焚烧发电厂建设前期，力争2023年实现全市原生生活垃圾“零填埋”，2025年实现自然村生活垃圾全面无害化处理。 | 南平市住建局 |
| （三）农林水利 |  |  |  |  |
| 8 | 武夷山国家公园入口小镇环境综合整治项目 | 2.65 | 2021年开工，2023年建成。 | 南平市林业局 |
| 9 | 武夷山森林和生物多样性保护工程项目（森林质量精准提升） | 3.9 | 2021年开工，2023年建成。 | 南平市林业局 |
| 10 | 南平市森林（松林）改造提升200万亩 | 20 | 2021年开工，2024年建成。 | 南平市林业局 |
| 11 | 闽江源头崇阳溪流域水生态综合修复与治理工程项目 | 50.89 | 争取列入“十四五”规划重大水利项目库、国家水生态修复与治理试点。 | 南平市水利局 |
| 12 | 南平市中小河流治理项目 | 14.99 | “十四五”计划实施中小河流治理项目50条，争取每年实施不少于10条。 | 南平市水利局 |
| 13 | 南平市安全生态水系项目 | 2.5 | “十四五”期间，力争每年实施不少于4条安全生态水系项目。 | 南平市水利局 |
| 14 | 闽江干流及重点河段防洪提升工程（南平段） | 21.4 | 2021年开工，2022年完成一期工程，2023年完成二期工程，力争2024年完工。 | 南平市水利局 |
| 二、产业发展 |  |  |  |  |
| 15 | 南平泰盛纸业项目 | 65 | 2021年开工，2023年主体工程建成。 | 南平市泰盛纸业有限公司 |
| 16 | 南平三爱富含氟聚合物及配套原料生产项目 | 10 | 2021年开工，2023年建成六氟环氧丙烷装置等9套生产装置。 | 福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司 |
| 17 | 邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目 | 18.59 | 2019年开工，2022年建成。 | 邵武永和金塘新材料有限公司 |
| 18 | 福建巨电单体大容量、固态聚合物动力锂离子电池生产规模化制造基地二期项目 | 10.77 | 2021年开工，2023年建成。 | 福建巨电新能源股份有限公司 |
| 19 | 浦城绿康产业园项目 | 25 | 2020年开工，2023年建成。 | 绿康生化股份有限公司 |
| 20 | 浦城县蒙正生物制药项目 | 22 | 2020年开工，2023年建成。 | 福建蒙正生物科技有限公司 |
| 21 | 福建省顺昌富宝实业有限公司搬迁入园产业升级项目 | 18 | 2022年开工，2024年建成。 | 福建省顺昌富宝实业有限公司 |
| 22 | 建阳高端医卫健康专业产业园项目 | 16.15 | 2021年开工，2023年建成。 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 |
| 23 | 永晶科技含氟系列高新材料项目 | 12.63 | 2018年开工，2021年建成。 | 福建永晶科技股份有限公司 |
| 24 | 南平元力环保用活性炭建设项目 | 12 | 2021年开工，2023年建成。 | 南平元力活性炭有限公司 |
| 25 | 福建邵化化工生产装置技术升级搬迁改造项目 | 11 | 2021年开工，2023年建成。 | 福建邵化化工有限公司 |
| 26 | 福建双龙戏珠酒业白酒扩建项目 | 11 | 2021年开工，2023年建成。 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 |
| 27 | 顺昌县高纯氟化物气体和高纯一氧化二氮生产项目 | 6 | 2021年开工，2023年建成。 | 福建优力特材料科技有限公司 |
| 28 | 顺昌添裕年产10万吨生物新材料项目 | 10.8 | 2020年开工，2023年建成。 | 添裕（福建）生物新材料科技有限公司 |
| 29 | 邵武海德福年产1.5万吨高性能氟材料项目 | 10 | 2020年开工，2023年建成。 | 福建海德福新材料有限公司 |
| 30 | 顺昌浙商（中国）出口家具产业园（一期）建设项目 | 7 | 2020年开工，2023年建成。 | 顺昌县工业园区开发有限公司 |
| 31 | 年产5000辆轻量化汽车制造项目（三期工程） | 4 | 2021年开工，2023年建成。 | 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司 |
| 32 | 南平市闽北物流集散中心二期建阳经开区园区项目 | 8 | 2021年开工，2023年建成。 | 南平市闽北物流集散中心有限公司 |
| 33 | 邵武市公铁港多式联运综合物流园项目 | 7.23 | 2020年开工，2023年建成。 | 邵武市公铁物流有限公司 |
| 34 | 南平工业园区闽江临港物流园基础设施建设项目 | 3 | 2022年开工，2024年建成。 | 南平新城港区开发建设有限公司 |
| 35 | 邵武金塘工业园区标准化建设省级试点项目 | 90 | 2020年开工，2022年建成。 | 邵武市金塘工业园区管委会 |
| 36 | 南平工业园区标准化建设省级试点项目 | 51.09 | 2020年开工，2022年建成。 | 南平工业园区管委会 |
| 三、社会事业 |  |  |  |  |
| 37 | 武夷新区综合医院 | 27.9 | 2021年开工，2024年建成。 | 南平市卫健委 |
| 38 | 南平市公共服务平台（市疾控中心、卫生监督所、中心血站） | 4.94 | 2021年开工，2024年建成。 | 南平市卫健委 |
| 39 | 南平市妇幼保健院 | 2.98 | 2022年开工，2024年建成。 | 南平市卫健委 |